# Avance del Programa de Digitalización — Enero 2026

Banco Aurora. Oficina de Gestión de Proyectos. Clasificación: uso interno.

# Estado general

Fase 1 completada: migración de la plataforma de canales a la nube (100%).

Fase 2 en progreso: automatización de procesos de back office (65%).

Fase 3 no iniciada: expediente digital de cliente unificado.

# Bloqueantes

La integración con el core bancario heredado sigue pendiente. La ventana de trabajo se movió a febrero por disponibilidad del proveedor.

Dos plazas de arquitecto de integración permanecen vacantes desde noviembre.

# Recursos

Equipo asignado: 12 personas de tiempo completo.

Presupuesto ejecutado: 70% del total aprobado, con 45% del alcance pendiente.

# Próximo hito

Demostración ejecutiva del flujo automatizado de alta de cliente empresarial, programada para el 15 de febrero ante el Comité de Dirección.