## Slide 1: Proyecto Nexo — Avance de la semana 3
Banco Aurora | Oficina de Gestión de Proyectos

## Slide 2: Logros de la semana
Migración completada del módulo de tickets de la región norte.
Integración con el directorio de sucursales validada en ambiente de pruebas.
Documentación operativa actualizada al 80%.
Capacitación impartida a 14 agentes de la mesa de servicio.

## Slide 3: Bloqueos
Pendientes las credenciales del proveedor de integración desde el lunes.
El ambiente de pruebas presenta degradación de rendimiento desde el miércoles.
Sin fecha confirmada para la ventana de pruebas con el core bancario.