# Proyecto Nexo — Resumen Ejecutivo

Banco Aurora. Oficina de Gestión de Proyectos. Clasificación: uso interno.

# Ficha del proyecto

Objetivo: unificar la mesa de servicio de las tres regiones operativas en una sola plataforma.

Estado: en progreso.

Fase actual: implementación, semana 3 de 8.

Líder del proyecto: Laura Martínez, Gerencia de Operaciones.

Equipo: 6 personas.

# Hitos completados

Definición de alcance y criterios de aceptación.

Diseño de la arquitectura de integración.

Configuración del ambiente de pruebas.

# Hitos próximos

Migración de datos históricos de tickets: en progreso, 60% completado.

Pruebas de integración con el core bancario: pendiente, inicio en la semana 4.

# Riesgos

Retraso potencial en la migración de datos por dependencia con el proveedor externo.

Disponibilidad limitada del equipo de calidad durante la semana 5 por cierre contable.